# INFORMAZIONI GENERALI

| Allievo 1 | Nome: Ivan | Cognome: Ostroumov |
| --- | --- | --- |
|  |  fcj894@student.edu.ti.ch | +41 76 724 94 12 |
| Allievo 2 | Nome: Sidon | Cognome: Samuel |
|  |  ovp600@student.edu.ti.ch | +41 77 992 96 09 |
| Allievo 3 | Nome: Yasser | Cognome: Oudabashi |
|  |  ssl586@student.edu.ti.ch | +41 78 306 39 63 |
| Allievo 4 | Nome: Quan | Cognome: Tran |
|  |  sea523@student.edu.ti.ch | +41 79 634 93 72 |
| Luogo di lavoro | Scuola Arti e Mestieri / CPT Trevano-Canobbio |  |
| Orientamento | - 88601 Sviluppo di applicazioni ☒ 88602 Informatica aziendale - 88603 Tecnica dei sistemi |  |
| Docente | Nome: Guido | Cognome: Montalbetti |
|  |  |  |
| Responsabile Progetti | Nome: Guido | Cognome: Montalbetti |
|  |  |  |
| Secondo docente presentazione | Nome: | Cognome: |
|  |  |  |
| Periodo | 30.01.2026 - 29.05.2026 (05.06.2026 - presentazioni) |  |
| Orario di lavoro | Secondo orario scolastico 2° Semestre |  |
| Numero di ore | 86 ore per persona ¦¦ Somma: 344 ore |  |
| Pianificazione (in ore o %) | Analisi: 20% |  |
|  | Implementazione: 50% |  |
|  | Test: 10% |  |
|  | Documentazione: 20% |  |

- PROCEDURA

  - L’allievo realizza il lavoro autonomamente sulla base del quaderno dei compiti ricevuto il 1 ° giorno.

  - Il quaderno dei compiti è approvato dal responsabile progetti. È anche presentato, commentato e discusso con l’allievo. Con la sua firma, l’allievo accetta il lavoro proposto.

  - L’allievo ha conoscenza della scheda di valutazione prima di iniziare il lavoro.

  - L’allievo è responsabile dei suoi dati.

  - In caso di problemi gravi, l’allievo o il docente avverte immediatamente il responsabile progetti.

  - L’allievo ha la possibilità di chiedere aiuto, ma deve menzionarlo nella documentazione.

  - Alla fine del tempo a disposizione per la realizzazione del LPI, l’allievo deve inviare via e-mail il progetto al docente e al responsabile progetti. In parallelo, anche una copia cartacea della documentazione dovrà essere fornita al docente. Quest’ultima deve essere in tutto identica alla versione elettronica.

- TITOLO

SAMT ALL-STARS

# HARDWARE E SOFTWARE DISPONIBILE

Computer, mouse, monitor, tastiera, cuffie, unity, aseprite, jetbrains rider, smack studio

# PREREQUISITI

- Conoscenza C#

- Sapersi orientare in Unity

- Disegnare (preferibilmente)

# DESCRIZIONE DEL PROGETTO

SAMT ALL-STARS è un videogioco 2D multiplayer locale di combattimento tutti contro tutti, ispirato al gameplay di Super Smash Bros e Brawlhalla.
Il progetto viene sviluppato in Unity (C#) ed è pensato per partite rapide, caotiche e altamente skill-based.

Il gioco supporta 2 giocatori in locale.

Ogni personaggio è unico, con abilità speciali bilanciate tramite cooldown, durata e velocità.

PERSONAGGI GIOCABILI

Ogni studente realizza il design grafico del proprio personaggio, mentre le statistiche e abilità sono condivise nel progetto.

ABILITÀ DI BASE (TUTTI I PERSONAGGI)

- Pugno

  - Pugno avanti: 5 dmg

  - Pugno su: 7 dmg

- Calcio

  - Calcio in avanti: 7 dmg

  - Calcio in giù: 7 dmg + stun (0.5 sec)

- Salto

- Dash

Movimenti:

- Destra: D || Left Stick

- Sinistra: A || Left Stick

- Salto: Space || X

- Dash: Shift || O

- Pugno

  - Normale: J || R1

  - In su: W || Left Stick

- Calcio

  - Normale: K || L1

  - Giù: S || Left Stick

- Abilità: E ||  □ / R2

Quan :

- Ghosting (7s): Quan per un corto periodo di tempo evita tutto.

  - Diventa un fantasmino (più trasparenza) per 0.25 secondi , durante questo stato non può subire alcun danno (Disattiviamo l’elemento collider).

Sidon:

- Roberto Carlos(13s): Sidon fa uno dei suoi tiri potentissimi facendo danno a tutto ciò che incontra la palla.

  - Tira il pallone che vola avanti orizzontalmente tramite tutta l’arena.

  - 25 dmg

Yasser:

- LilBoom(11s): Yasser lancia una bomba

- Lancia una bomba che esplode a contatto o esplode al secondo tocco per terra

- 20 dmg

Ivan:

- Pierce Thought(10s): Ivan spara fuori dalla testa parole intelligenti

- 3 parole volano in parallelo in direzione di dove si trova il nemico

- 7 dmg / parola

| Nome | HP | Velocità | Abilità |
| --- | --- | --- | --- |
| Quan | 200 | 1.1 | Ghosting (7s) |
| Sidon | 250 | 1.25 | Roberto Carlos (13s) |
| Yasser | 300 | 1 | LilBoom(11s) |
| Ivan | 250 | 1 | Pierce Thought (11s) |

Knockback presente come un semplice addForce di rigidBody. Viene applicato soltanto dopo un calcio o l’abilità “Roberto Carlos”.

Mappe:

- 4 Mappe (Tutto resta uguale sono il background cambia):

  - Pincode

  - Bab Al-Hara

  - Xiaohongshu

  - Arebaetaotisetik

- Si può rimbalzare sul bordo

- Si cade dalle piatteforme e si muore definitivamente

- Non si muovono le piattaforme

- 2 piattaforme sopra i lati della isola principale

Numero giocatori: 2

Periferiche:

- Dual sense

- Xbox pad

- Tastiera

Sviluppo in locale

Pubblicazione su server scolastico

Log errori

Grafica pixel art

SCHERMATE:

Schermata principale:

Qualsiasi controller o tastiera si può controllare la schermata principale

- Avvio partita

- Impostazione

  - Volume (Master, SFX, Music)

  - Guida di cosa fanno i diversi tasti

    - Selezione tra controller o tastiera

- Lista Personaggi

- Uscire dal gioco

Avvio partita:

- Si possono scegliere gli stessi personaggi

- Si posizionano in ordine di selezione

- Se si schiaccia un determinato tasto si va avanti

  - Si va alla pagina della scelta della mappa

- Si può tornare indietro

- Si può selezionare lo stesso personaggio, avranno colori diversi

- Scelta mappa

  - Si vota. La mappa più votata appare in mezzo

  - Quando si preme un determinato tasto si va avanti e si inizia il fight

Lista personaggi:

- Vedere i diversi personaggi

  - Foto personaggio a sinistra

  - Info personaggio a destra

  - No animazioni

  - Storia sotto foto

Icone

Numero partite vinte

Sprite

Storia

Info personaggio

Partite vinte : XX | partite giocate: XX | percentale XX%

Pagina partita:

- Si vedono le stats dei diversi personaggi

- L’abilità normale è nel cerchio e ha un cooldown

- La super si ricarica man mano

- La vita mostrata solo in barra

Fine partità:

- Le stats di chi è morto diventano grigie

IMPORTANTE

  - La fase di test deve essere preparata anticipatamente all’inizio del lavoro. I “Test Case” fanno da garanti al corretto funzionamento del lavoro prodotto

  - Ogni volta che i test case saranno eseguiti, si dovranno protocollare, indicando il loro esito in

modo esaustivo, un semplice “OK, NOK” non è sufficiente

  - Nel caso in cui, tutte le specifiche siano state coperte in modo completo, compresa la fase dei

“Test Case”, il docente si riserva la facoltà di aggiungere al lavoro delle nuove funzionalità

# RISULTATI FINALI

- L’allievo è responsabile della consegna al docente e al responsabile progetti:

- Una pianificazione iniziale (entro le due prime settimane) che comprende un approfondimento del progetto con p.es. domande al formatore, analisi di nuovi sistemi / linguaggi, …

  - Obiettivo degli approfondimenti

    - Migliorare la stima per le differenti attività da inserire nel diagramma di Gantt preventivo

  - Una documentazione del progetto

  - Un diario di lavoro

  - Entro la fine della lezione

  - Implementazione dell’applicativo

# PUNTI TECNICI SPECIFICI VALUTATI

La griglia di valutazione definisce i criteri generali secondo cui il lavoro dell’allievo sarà valutato (documentazione, diario, rispetto degli standard, della qualità, ...).

Inoltre, il lavoro sarà valutato sui seguenti 7 punti specifici (punti da A14 a A20):

228: Manuale utente

148: Solidità, verifica dei dati, intercettazione degli errori di inserimento

140: Documentazione (Workflow – Application)

166: Stile di codifica; Leggibilità del codice

164: Codifica: Gestione degli errori

224: Registro eventi/Logging (automatico o manuale)

227: Rispetto degli standard

- FIRMA

| Allievo | Docente |
| --- | --- |
| Canobbio, | Canobbio, |