Diario di lavoro

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 23.01.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:50 | Cercavamo modi per condividere tutto il lavoro in modo che possiamo tutti lavorare sullo stesso file senza problemi. Continuata la descrizione del progetto dettagliata. |
| 10:05-11:35 | Abbiamo concluso l’intera descrizione dettagliata del progetto su qui basarci dopo. |
| 12:30-14:00 | Abbiamo iniziato a fare: Quan: Use Case Ivan: Primi 2 capitoli documentazione Yasser: Tabella requisiti Sidon: Diagrammi |
| 14:15-15:45 | Quan: Concluso Use Case iniziato e quasi concluso diagramma di flusso Ivan: Concluso scrittura dei primi due capitoli della documentazione. Sidon: Quasi conclusa progettazione delle classi Yasser: Quasi finito i requisiti Messo tutto insieme e commit github. |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire diagramma di flusso, finire la fase di progettazione.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 30.01.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:50 | Tutti: Lavoro di valutazione incrociata dei progetti individuali. |
| 10:05-11:35 | Tutti: Conclusione del lavoro di valutazione e ricevimento delle note del primo semestre. Ivan, Yasser, Quan: Modifiche finali al QdC Quan: Dialogo con il professore sul proprio progetto personale |
| 12:30-14:00 | Discussione del QdC e del progetto con il professore. Dopodiché discussione tra il gruppo di come fare cosa. Abbiamo giunto la conclusione che lo scopo di progetto è imparare a usare unity e documentare bene come creare un picchia duro su unity. Abbiamo pensato all’ordine di come faremo ogni aspetto del gioco -> preparato i milestone. |
| 14:15-15:45 | Ci siamo andati a informare su come funziona github e poi ognuno ha continuato quello che stava facendo fino alla fine della lezione: Yasser: Requisiti Sidon e Ivan: Diagramma delle classi Quan: Swimlanes |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare doc primi 3 capitoli: - Fare Requisiti * Fare i Test - Fare Gantt - Finire e discutere sul diagramma delle classi

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 06.02.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:50 | Il gruppo ha svolto la prima parte della teoria sull’ agile e l’attività pratica con gli aeroplanini |
| 10:05-11:35 | Fine attività pratica, Yasser e Ivan: Continuazione requisiti Sidon: Fa l’elenco delle attività Quan: Fa il mockup della schermata principale e delle impostazioni (salvando tutte le sprite). |
| 12:30-14:00 | Yasser e Ivan: finito requisiti e iniziato i test case Sidon: finito elenco delle attività Quan: continuazione sprite e mockup |
| 14:15-15:45 | Yasser e Ivan: finito i test case Sidon: aggiustato il diagramma delle classi e iniziato a fare i mockup Quan: continuato i mockup Ivan: messo doc insieme e iniziato a documentare i use case e i diagrammi |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Fare Gantt e finire i mockup e iniziare a fare tutti i spritesheet.

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 13.02.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:50 | Teoria + attività carte per stimare tempi e la loro trasportazione su gantt. |
| 10:05-11:35 | Sidon: Gantt Quan: Impostazioni Yasser: Seleziona personaggi e mappa Ivan: Schermata informativa Quan e Ivan: scelta stile delle interfacce |
| 12:30-14:00 | Sidon e Yasser: Continuazione Gantt Ivan e Quan: rielaborazione delle interfacce adattandole allo stile nuovo |
| 14:15-15:45 | Sidon e Yasser: Fine gantt Ivan e Quan: Fine interfacce Gruppo: Discusso con il docente alcune modifiche sul QDC come la modifica dei punti specifici e l’aggiunta di un requisito cioè salvataggio delle vittorie e di creare infine l’eseguibile da mettere sul server scolastico |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Riguardando i tempi abbiamo capito che non ci resta tempo per implementare le ultimate e quindi vengono tralasciate. C’è il problema che al momento, dopo la discussione con il docente, dobbiamo aggiungere e cambiare tante cose come il use case, aggiungere le interazioni del utente con la nuova pagina dei punteggi e il server che stampa i log di errori, vanno aggiunti almeno 4/5 requisiti e altrettanto di test case, che saranno di priorità bassa, visto che il gruppo è la prima volta che lavora con Unity e deve ancora entrare in confidenza con la sua interfaccia e i suoi metodi di usanza tradizionali, visto che bisogna rispettare i punti specifici. Perciò, molto probabilmente, ci saranno tante funzionalità non molto utili per il giocatore, ma che allungano la durata di progettazione e di studio, ma soprattutto non saranno completati, o meglio dire, non completati in maniera giusta, senza che dia problemi all’applicazione finale. Inoltre abbiamo già deciso prima della discussione che le ultimate sarebbero state tolte dalla implementazione quindi anche dai requisiti ma adesso stiamo rivalutando come gestire i requisiti.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Riguardare requisiti e test case Yasser,Ivan Aggiungere le ultime modifiche al ganntSidon Rivisionare use case e diagramma di flussoQuan Creazione struttura cartelle tutti Inizare i diversi spritesheetOgni membro il proprio personaggio Mockup -> tutti

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sprint Planning

27.02.2026 – 06.03.2026: Aggiornare tutta la progettazione e doc in base alle modifiche richieste dal docente, finire tutti i mockup, gli sprite e la doc fino all’implementazione. Eventualmente iniziare lo sviluppo dell’applicativo fino a fare i movimenti del personaggio base.

Sprint Review

Sprint Retrospective

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 27.02.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:35 | Tutti: stati nell’aula della Cereda a vedere le presentazioni degli altri. |
| 9:50-11:35 | Quan: lavoro sulle sprite delle impostazioni Yasser: lavoro sulle sprite delle schermate pre-partita (scegliere mappa e personaggio) Ivan: Finito schermata principale Sidon: Miglioramento Gantt e inizio schermata wiki |
| 12:30-14:00 | Ivan: Creazione delle mappe Quan: Lavoro sulle sprite delle impostazioni Yasser: Finito schermate pre-partita Sidon: Lavoro sulla schermata wiki |
| 14:15-15:45 | Quan: Lavoro sulle sprite delle impostazioni Yasser: Scrittura documentazione Ivan: Finito tutte le mappe Sidon: Lavoro sulla schermata wiki |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non abbiamo avuto problemi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Il punto della situazione è buono tranne per il fatto che dobbiamo ancora aggiustare la swimlane e i use case

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Finire tutti gli sprite

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Oggi dobbiamo fare tutti i mockup e aggiustare i requisiti, test case, use case, swimlane e Gantt. Quan: mockup impostazioni, aggiustare swimlane e use case Sidon: Aggiustare gantt, fare mockup wiki e risultati Ivan: tutte le mappe e schermata principale Yasser: modificare requisiti, test case e fare mockup pre partita

Sprint Planning

Sprint Review

| Sprint Retrospective |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |  |
| Data | 06.03.2026 |  |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:35 | Sidon Quan e Ivan: stati nell’aula della Cereda a fare la teoria su gli UserStory |
| 9:50-11:35 | Quan: Corretto UseCase e Swimlane Yasser: Teoria su gli UserStory da Petrini Ivan e Sidon: Fatto e finito le UserStory e i criteri d’accettazione |
| 12:30-14:00 | Tutti: Fare gli Sprite |
| 14:15-15:45 | Tutti: Creato Progetto Unity e capito come condividere su GitHub |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Non riuscivamo a capire come si potesse lavorare contemporaneamente allo stesso progetto di Unity. Alla fine abbiamo fatto un po’ di test per capire come lavorare al meglio e abbiamo trovato la nostra soluzione. Soluzione che consiste nel lavorare in diversi scenari.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Perfettamente in linea con la pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Presentare e iniziare su unity i movimenti base del player

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Abbiamo deciso che oggi Quan dovrà correggere Swimlane e UseCase inerenti alle modifiche richieste, Sidon e Ivan intanto dovranno fare gli User Story e Yasser recupererà la teoria da Petrini che gli altri hanno fatto prima. Una volta che tutti avremmo finito queste attività passeremmo insieme a fare gli sprite.

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 13.03.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:35 | Tutti: parlato con il montalbetti riguardo trello e gli sprint. Messo tutte le attività su trello e sistemato sprint 1-3 con ore scolastiche |
| 9:50-11:35 | Sidon: cominciato programmazione dei pugni Yasser: cominciato programmazione dei calci Ivan e Quan: cominciato e finito log manager Quan: sistemato unity |
| 12:30-14:00 | Quan: implementato il salto e sistemato swimlane Yasser: continuato calci Sidon: continuato pugni Ivan: implementato movimento e sistemato diagramma delle classi assieme alla loro creazione |
| 14:15-15:45 | Quan: animazione salto. Yasser: continuato calci Sidon: continuato pugni Ivan: ha fatto il dash ha cominciato la home |
| Fonti | Video animazione: https://www.youtube.com/watch?v=AdQz2wStdLY Claude prompt animazioni: https://claude.ai/share/724430b9-5071-44f0-aa5d-a1eca7535cf5 |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Quan: cartella di unity corrotta e non partiva il progetto, Soluzione ha cambiato la path del progetto dopo aver provato diversi tentativi non funzionanti. Sidon e Yasser: imparato a fare le animazioni

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Presentare e finire tutti i movimenti personaggio, iniziare implementazioni diverse pagine

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sprint Planning

Durata: 13.03.2026 – 20.03.2026 Ivan: fare movimento base, implementare Home e impostazioni Quan: fare salto + dash, implementare wiki e impostazioni Sidon: fare i pugni, implementare pre partita Yasser: Fare i calci, implementare pre partita

Sprint Review

Sprint Retrospective

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 20.03.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:35 | Tutti: Preparato presentazione e fatto daily scrum |
| 9:50-11:35 | Tutti: presentato e continuato movimenti |
| 12:30-14:00 | Tutti: movimenti |
| 14:15-15:45 | Tutti: Diario e finire movimenti |
| Fonti | Generazione SpriteSheet: https://www.autosprite.io/app |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Abbiamo avuto un problema nel lavorare sullo stesso controller. Abbiamo cercato diverse soluzioni che sembravano funzionare come creare più layer ma dava problemi con le immagini che tramite git non venivano passate perché il .controller è un file YAML e git non sa mergere il file nel modo corretto perciò alla fine abbiamo deciso che ogniuno lavora sul proprio controller per non creare problemi

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Siamo un po’ in ritardo per il fatto che Ivan è stato assente oggi e non abbiamo potuto fare i alcuni movimenti e poi avremmo dovuto finire le interfacce oggi ma le dobbiamo ancora cominciate

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Organizzare il nuovo sprint, finire le diverse interfacce e rifinire alcuni movimenti, fare la verifica e prendere 6.

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sidon: capire come fare il git push che ha avuto dei problemi Tutti: presentare Tutti: finire le animazioni entro il mattino Tutti: cominciare le interfacce

Sprint Planning

Durata: 13.03.2026 – 20.03.2026 Ivan: fare movimento base, implementare Home e impostazioni Quan: fare salto + dash, implementare wiki e impostazioni Sidon: fare i pugni, implementare pre partita Yasser: Fare i calci, implementare pre partita

Sprint Review

| Sprint Retrospective |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |  |
| Data | 17.04.2026 |  |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:35 | Tutti: svolto la verifica |
| 9:50-11:35 | Tutti: riunione per pianificazione |
| 12:30-14:00 | Yasser: Fatto e finito i calci di tutti i personaggi, creazione storia del proprio personaggio. Ivan: Finito la main page e il sistema di cambio scena, scritto metà storai del personaggio. Sidon: Finito i pugni di tutti i personaggi e implementate le animazioni nel gioco |
| 14:15-15:45 | Yasser: cominciato la creazione delle pagine di scelta mappa e scelta personaggi, è andato via alle 15:00 Ivan: cominciato a implementare le animazioni di movimento nel gioco. Sidon: Iniziato a implementare la schermata della wiki Tutti: Diario e finire movimenti |
| Fonti | https://u2p.netlify.app/ |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Ivan: non funzionava nulla su unity, tutti i componenti erano chiamati “(script)” con caratteristica “(script)” e non andava nessuna funzione, gli sprite erano tutti senza texture. Risolto capendo che è un problema nato dal force pull che ha cancellato le librerie e utility basi di unity. Dopo averlo capito, risolto semplicemente cancellando tutto e copiando da uno dei compagni.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Siamo indietro di un po’ meno di un mese intero per colpa di assenza certi giorni lavorativi. Però, abbiamo comunque due settimane di riserva quindi se ci impegniamo – ce la faremo.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Ivan: Fare le impostazioni + fare Hitbox Quan: finire salto + dash + rigidbody Sidon: finire wiki + json Yasser: finire i calci, implementare pre partita + eventi

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sprint Planning

Durata: 17.04.2026 – 24.04.2026 Ivan: finire movimento base, implementare Home e impostazioni + fare Hitbox Quan: finire salto + dash + rigidbody Sidon: finire i pugni, implementare wiki + json Yasser: finire i calci, implementare pre partita + eventi

Sprint Review

Sprint Retrospective

| Luogo | Canobbio |
| --- | --- |
| Data | 24.04.2026 |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:35 | Tutti: organizzazione per la presentazione. Quan: Implementazione salto e dash Ivan: Ricerca metodi di implementazione delle schermate e delle hitbox. Sidon: Rifattorizzazione dei percorsi e di tutte le cartelle Yasser: Finito implementazione calci |
| 9:50-11:35 | Quan: Implementazione salto e dash Ivan: fatto la schermata delle impostazioni e spiegato certi dettagli ai compagni Sidon: continuato il lavoro sulla wiki Yasser: iniziato le schermate pre partita |
| 12:30-14:00 | Tutti: presentazione Quan: Implementazione salto e dash Ivan: aiutato yasser a fare le pre partita Yasser: fatto le schermate pre partita Sidon: continuato wiki |
| 14:15-15:45 | Quan: Messo insieme tutto Ivan: iniziato le hitbox (buon punto) Sidon: wiki + integrazione di jump e dash di quan Yasser: finito le pre partita, discusso con il sore (mini daily scrum) su come si pronuncia “Yasser” |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Siamo messi bene, abbiamo un attimo recuperato il tempo grazie alle capacità di squadra.

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Ivan: Finire hitbox Quan: fare documentazione + aiutare ivan Sidon: finire wiki + implementazione 2 player Yasser: fare json

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sprint Planning

Sprint Review

La presentazione è andata bene, abbiamo spiegato al docente cosa abbiamo fatto in questo sprint.

| Sprint Retrospective |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |  |
| Data | 08.05.2026 |  |

| Lavori svolti |  |
| --- | --- |
| 8:20-9:35 | Ivan: Assente Tutti: Teoria su Solid |
| 9:50-11:35 | Quan: Documentazione Sidon: Wiki Yasser: Finito script scelta personaggi |
| 12:30-14:00 | Sidon: Script visualizzazione mappa e personaggi scelti in partita Yasser: JSON Quan: Documentazione |
| 14:15-15:45 | Yasser: Finito Setting Sidon: Visualizzazione mappa e personaggi finiti Quan: Documentazione |

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Siamo messi bene, peccato per la mancanza del nostro compagno ivan che avrebbe fatto alcune fasi importanti del combattimento tra giocatori

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Ivan e Quan: Finire hitbox, implementare audio Sidon: far giocare due persone contemporaneamente Yasser: Rigid body e eventi

## Agile - Resoconto

Daily Scrum

Abbiamo discusso sul punto di situazione visto che mancava Ivan e abbiamo deciso che Quan sarebbe andato avanti con la documentazione nel mentre Sidon una volta finita la Wiki avrebbe cominciato con la visualizzazione dei personaggi e la mappa scelti in partita utilizzando gli script creati da Yasser per il pre-partita e che Yasser avrebbe fatto JSON e concluso I setting

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective